类幸存者游戏完整落地方案与技术架构

从零搭建独立、可商业化、可持续扩展的 Unity 框架

版本 1.0  |  2026-07-24

用于新建独立、可商业化、可持续扩展的 Unity 类幸存者游戏框架

版本：1.0

日期：2026-07-24

# 类幸存者游戏完整落地方案

## 1. 项目目标

建立一个独立、可商业化、可扩展的类幸存者游戏框架。框架完成后，团队应能持续新增角色、技能、被动、构筑联动、敌人、Boss、地图、波次、难度和局外成长，而无需反复修改核心系统。

项目不是开源游戏换皮，也不复用参考项目中的美术、特效、角色、地图、Prefab、Scene、动画、音频、字体、Shader 或品牌元素。所有正式表现资源后续通过自有生产流程创建，其中 AI 生成资源必须留存完整来源记录并经过人工审核。

## 2. 技术基线

| 领域 | 决策 |
| --- | --- |
| 引擎 | Unity 6 LTS，锁定 ProjectVersion.txt 中的准确补丁版 |
| 渲染 | URP；初始支持 2D/2.5D 顶视角 |
| 语言 | C# |
| 首发平台 | Windows x64 + Steam |
| 输入 | Unity Input System；键鼠与主流手柄 |
| 资源 | Addressables；本地 Catalog 起步，后续可扩展远程 Catalog/DLC |
| 本地化 | Unity Localization；简体中文、英文、伪本地化 |
| 测试 | Unity Test Framework；EditMode、PlayMode、Soak Test |
| 性能 | 先正确的单线程数据导向实现，再按测量结果迁移 Jobs/Burst |
| 平台 | IPlatformFacade 隔离；先用 Null 实现，后接 Steam |
| 内容 | ScriptableObject 作者数据 → 验证/烘焙 → 纯运行时定义 |

## 3. 成功标准

框架完成后必须证明：

1. 新角色可通过配置和资源新增，不修改核心程序集。

2. 使用现有效果模块的新技能可完全通过配置新增。

3. 新构筑由标签、条件、联动和进化配方形成，不创建硬编码“流派类”。

4. 新地图由地图定义、场景、地图运行时和遭遇表组合完成。

5. 表现资源可整体替换而不影响模拟规则。

6. Steam 不可用时，本地版本仍可完整运行。

7. 内容、存档和构建均有版本与校验机制。

8. 正式构建无法混入 Placeholder 或无来源记录的正式资源。

9. 固定随机种子的核心测试可复现。

10. 压力运行没有持续内存增长或高频 GC。

## 4. 扩展等级

### 4.1 数据扩展

不修改核心代码即可新增：

角色、初始技能、角色 Trait

技能、被动、状态效果组合

敌人、Boss、掉落表

构筑联动、武器进化

地图、遭遇表、刷怪阶段

局外升级、解锁条件、难度

视觉与音频 Profile

### 4.2 逻辑模块扩展

遇到已有模块无法表达的新机制时，新增一个实现统一接口的模块并注册。例如时间倒流、伤害传播、分身重放、地图腐化。新增模块不得要求修改已有角色、技能或地图配置。

### 4.3 引擎后端替换

通过接口替换：

管理数组 → Jobs/Burst 后端

SpriteRenderer → GPU Instancing

本地保存 → Steam Cloud 同步

有限竞技场 → 无限区块地图

Unity 粒子 → 自定义 GPU 特效

上层内容格式保持不变。

## 5. 明确不做

框架阶段不做：

多人联机

运行时用户脚本 Mod

外部 C# DLL 热加载

正式剧情系统

大量正式角色或武器

在线账户、付费、排行榜

复杂 Steam SDK 集成

运行时生成 AI 美术

试图取代 Unity Entities 的通用 ECS

## 6. 工程原则

模拟层只认识数字、稳定 ID、运行时索引、标签和实体句柄。

模拟层不知道 GameObject、Transform、Prefab、Sprite、AudioClip、Scene 或 Steam。

表现层只消费快照与事件，不拥有战斗真值。

高频实体不使用逐实体 MonoBehaviour 更新。

不使用 GameObject.Find、FindObjectOfType、全局 Service Locator 或随意的静态 Singleton。

不在高频路径使用 LINQ、反射、字符串格式化或临时集合。

运行开始后，高频对象通过池和数据 Store 管理。

所有架构重大决策写入 ADR。

所有里程碑必须有可执行测试和可审计结果。

## 7. 交付阶段

| 阶段 | 目标 |
| --- | --- |
| M0 | 干净工程、程序集、治理、Bootstrap、基础脚本 |
| M1 | 内容 ID、内容包、作者数据、烘焙、注册表、验证器 |
| M2 | 固定 Tick、实体句柄、数据 Store、空间网格、快照 |
| M3 | 属性、修正、伤害、护盾、状态、死亡和事件 |
| M4 | Trigger/Targeting/Delivery/Effect 技能运行时 |
| M5 | 敌人、刷怪、有限/无限地图接口、遭遇表 |
| M6 | 经验、升级选择、构筑、联动、进化、局内结算 |
| M7 | View 池、输入、UI、快照插值、占位 VFX/音频 |
| M8 | 版本化存档、本地化、平台接口、Null 平台 |
| M9 | 内容创建向导、验证窗口、波次时间线、技能预览 |
| M10 | 压力测试、热点优化、CI、构建清单、框架冻结 |

## 8. 商业化边界

根目录许可证不代表仓库中所有资产都拥有相同授权。

所有外部代码、字体、音频、插件和素材必须单独记录。

无许可证的公开仓库不能作为复制来源。

正式 AI 资源必须保存工具、模型版本、日期、提示词、输入引用、人工修改和文件 Hash。

上线前按当时最新的 Steam、引擎、插件与司法辖区要求复核；本文档是工程流程，不是法律意见。

# 产品范围与边界

## 产品定位

单人、俯视角、自动或半自动攻击、局内成长、局外解锁的类幸存者游戏。首发目标为 Windows/Steam。框架支持后续扩展，但首个垂直切片只验证核心循环和差异化机制。

## 框架完成前的测试内容

只允许程序化占位内容：

2 个测试角色

4-6 个测试技能

3 个测试被动

4 个测试敌人

1 个测试 Boss

2 张测试地图，其中一张用于证明新增地图流程

2 个构筑联动

1 个进化配方

测试内容不代表最终世界观和美术方向。

## 垂直切片建议范围

框架冻结后，首个商业验证切片建议包含：

1 个正式角色

8 个正式技能或武器

8-10 种普通敌人

1 个 Boss

1 张正式地图

15 分钟完整局

20-30 个局内升级选项

1 条局外成长线

简体中文和英文

键鼠及手柄完整流程

## 非目标

复杂联机同步

大型开放世界

用户生成内容平台

依赖在线服务器才能运行

游戏内运行时生成视觉资源

首版即支持所有桌面和主机平台

## 设计守则

机制差异化优先于内容堆量。

每个新增系统必须说明它如何被多个角色或技能复用。

任何一次性专用逻辑，优先重构为 Trait、Effect、Condition 或 Map Module。

仍无法复用时，允许专用模块，但必须通过注册表接入，不能改写核心管线。

# 系统架构规范

## 1. 总体分层

Content Authoring
ScriptableObjects / Map Scenes / Wave Timelines / Visual Profiles
        |
        | Validate + Bake
        v
Baked Content Packs
Manifest / Runtime Definitions / Effect Ops / Asset References
        |
        | Addressables
        v
Application Layer
Bootstrap / State Machine / Run Coordinator / Save / Pack Loading
        |
        | Commands
        v
Simulation Layer - Fixed Tick
Entities / Skills / Damage / Status / Spawn / XP / Loot
        |
        | Events + Render Snapshot
        v
Unity Presentation
Views / Animation / VFX / Audio / Camera / HUD / Menus
        |
        v
Platform Adapters
Null Platform / Steam / Cloud / Achievements

## 2. Assembly Definition

| Assembly | 职责 | 允许依赖 |
| --- | --- | --- |
| Game.Core | ID、标签、结果、随机数、基础工具 | 无 |
| Game.Content.Runtime | 烘焙后的纯运行时定义 | Core |
| Game.Simulation | 实体、系统、战斗、技能、地图模拟 | Core、Content.Runtime |
| Game.Platform.Abstractions | 平台、云、成就接口 | Core |
| Game.Application | 状态机、Run 协调、内容加载、保存协调 | Core、Runtime、Simulation、Platform.Abstractions |
| Game.Content.Authoring | ScriptableObject 作者数据 | Unity、Content.Runtime |
| Game.Infrastructure | Addressables、本地化、文件存储 | Application |
| Game.Presentation | View、动画、特效、音频、摄像机 | Application、Simulation |
| Game.UI | 菜单、HUD、升级选择、结算 | Application |
| Game.Platform.Null | 无平台环境实现 | Platform.Abstractions |
| Game.Platform.Steam | 后续 Steam 适配 | Platform.Abstractions |
| Game.Editor | 烘焙、验证、向导、构建工具 | Authoring、Runtime |
| Game.Tests.EditMode | 纯逻辑测试 | Core、Runtime、Simulation |
| Game.Tests.PlayMode | 场景和流程测试 | Application、Presentation、UI |

硬性边界：

Game.Core 不引用 UnityEngine。

Game.Simulation 不引用场景、Prefab、MonoBehaviour 或表现资源。

Game.Presentation 不能直接写入模拟 Store，只能提交命令。

Game.UI 不能通过场景查找取得服务。

不允许程序集循环依赖。

## 3. Composition Root

只允许 GameBootstrapper 负责组合：

GameBootstrapper
  -> ProjectConfiguration
  -> ContentService
  -> SaveService
  -> PlatformFacade
  -> SimulationWorld
  -> RunCoordinator
  -> PresentationCoordinator
  -> GameStateMachine

依赖通过构造函数或显式初始化参数传递。禁止把 Service Locator 暴露给任意系统。

## 4. 固定 Tick 与时钟

默认模拟 30 Hz，表现目标 60 FPS 或更高。

SimulationClock: 战斗和地图逻辑
UIClock: 菜单、升级界面和过渡
PresentationClock: 非关键动画与 VFX

升级选择暂停时只停止 SimulationClock。不依赖全局 Time.timeScale 作为唯一暂停机制。

系统执行顺序固定在一个 Pipeline 中：

01 InputCommandSystem
02 SpawnRequestSystem
03 SkillCooldownSystem
04 EnemyDecisionSystem
05 TargetingSystem
06 MovementSystem
07 SpatialGridBuildSystem
08 ProjectileMovementSystem
09 CollisionQuerySystem
10 SkillExecutionSystem
11 DamageResolutionSystem
12 StatusTickSystem
13 DeathSystem
14 LootDropSystem
15 PickupSystem
16 ExperienceSystem
17 LevelUpRequestSystem
18 LifetimeSystem
19 CleanupSystem
20 EventFlushSystem
21 SnapshotBuildSystem

## 5. 实体模型

不编写通用 ECS，只实现游戏所需的紧凑 Store：

ActorStore

ProjectileStore

AreaStore

PickupStore

SummonStore

Store 使用 Dense Array、Swap-back Remove、Free List 和 Generation。实体句柄：

public readonly struct EntityHandle
{
    public readonly int Index;
    public readonly ushort Generation;
}

删除实体后递增 Generation，旧句柄不能引用新实体。

## 6. 空间查询

统一空间网格服务用于最近目标、投射物碰撞、范围伤害、拾取吸附、敌人分离和裁剪。

cellX = floor(position.x / cellSize)
cellY = floor(position.y / cellSize)
cellKey = Hash(cellX, cellY)

禁止每个技能遍历全部敌人。

## 7. 表现层

表现层只接收：

Render Snapshot

Simulation Event

View Spawn/Release Request

VFX/Audio Request

ActorView、ProjectileView 和 PickupView 只更新显示和提交输入，不计算伤害、经验、死亡或掉落。

## 8. 地图运行时

public interface IMapRuntime
{
    void Initialize(in MapRuntimeContext context);
    bool IsWalkable(float2 position);
    float2 SampleEnemySpawnPosition(
        float2 playerPosition,
        float minDistance,
        float maxDistance,
        ref RandomStream random);
    float2 ResolveMovement(
        float2 currentPosition,
        float2 desiredPosition,
        float radius);
    MapEnvironmentSnapshot GetEnvironmentSnapshot();
}

首批实现：

FiniteArenaMapRuntime

ChunkedInfiniteMapRuntime 的最小可用版本

普通敌人不使用逐个 NavMeshAgent，优先使用 Steering、局部分离和轻量障碍规避。

## 9. 平台隔离

public interface IPlatformFacade
{
    bool IsAvailable { get; }
    IAchievementService Achievements { get; }
    IPlatformStatsService Stats { get; }
    ICloudSyncService Cloud { get; }
    IRichPresenceService RichPresence { get; }
    IUserIdentityService Identity { get; }
}

初始只实现 NullPlatformFacade。Steam SDK 只存在于单独 Assembly，不反向污染游戏逻辑。

## 10. 禁止 API 与模式

在 Simulation 和高频路径中禁止：

GameObject.Find

FindObjectOfType

Resources.Load

反射式类型扫描

LINQ

每帧字符串拼接或格式化

每帧创建 List/Dictionary

高频 Instantiate/Destroy

任意系统访问全局 Service Locator

依赖 Script Execution Order 解决逻辑顺序

# 内容系统与数据结构规范

## 1. 稳定 ID

所有内容使用命名空间字符串 ID，不使用 enum 表示具体内容。

base.character.test_runner
base.skill.arc_bolt
base.status.burning
base.enemy.slime_basic
base.map.test_arena
base.synergy.fire_overload

规则：

小写字母、数字、下划线和点号。

点号用于层级。

发布后不得修改。

显示名称与 ID 分离。

存档保存稳定 ID，不保存运行时索引。

运行时映射为紧凑 RuntimeContentIndex。

不只保存 Hash，始终保留原始字符串。

## 2. 内容包

{
  "packId": "com.studio.base",
  "version": "0.1.0",
  "schemaVersion": 1,
  "minimumGameVersion": "0.1.0",
  "dependencies": [],
  "catalogAddress": "packs/base/catalog",
  "assetLabel": "pack.base",
  "official": true
}

加载顺序：

读取 Manifest
-> 检查版本
-> 检查依赖
-> 拓扑排序
-> 加载 Baked Catalog
-> 检查重复 ID
-> 建立 RuntimeIndex
-> 加载必要资源
-> 进入游戏

第一阶段不允许内容包覆盖相同 ID。补丁覆盖机制以后通过显式 PatchTarget 设计。

## 3. 作者数据与运行时数据

作者数据：

CharacterAuthoring

SkillAuthoring

PassiveAuthoring

TraitAuthoring

EnemyAuthoring

StatusEffectAuthoring

MapAuthoring

EncounterScheduleAuthoring

EvolutionAuthoring

SynergyAuthoring

烘焙为：

RuntimeCharacterDefinition

RuntimeSkillDefinition

RuntimePassiveDefinition

RuntimeTraitDefinition

RuntimeEnemyDefinition

RuntimeStatusDefinition

RuntimeMapDefinition

RuntimeEncounterSchedule

RuntimeEvolutionDefinition

RuntimeSynergyDefinition

运行时定义只含数字、布尔、稳定 ID/运行时索引、标签、紧凑数组、操作码和视觉资源 ID。不得包含 Unity Object。

## 4. 角色

CharacterDefinition
├─ Id
├─ LocalizedNameKey
├─ LocalizedDescriptionKey
├─ BaseStatBlock
├─ StartingSkillIds[]
├─ StartingPassiveIds[]
├─ TraitIds[]
├─ AllowedTagRules[]
├─ VisualProfileId
├─ AudioProfileId
└─ UnlockConditionId

角色特殊能力由 Trait 表达，不为每个角色创建专用 Controller 子类。

## 5. 技能

技能由五部分组合：

Trigger + Targeting + Delivery + Effects + LevelPatches

Trigger：Timer、OnHit、OnKill、OnDamageTaken、OnPickup、OnDistanceMoved、OnStatusApplied、Manual（预留）。

Targeting：Self、Nearest、Random、LowestHealth、HighestHealth、Cone、Circle、Ring、Line、PlayerAim、RandomPointAroundPlayer。

Delivery：Instant、Projectile、Area、Aura、Orbit、Beam、Chain、Summon、Trap。

Effects：Damage、Heal、ApplyStatus、RemoveStatus、Knockback、Pull、ModifyStat、SpawnEntity、SpawnSecondarySkill、GrantShield、GainResource、Execute、Split、Repeat。

## 6. 构筑

“火焰流”“召唤流”“暴击流”不建立硬编码类。构筑状态来自：

BuildState
├─ OwnedSkills
├─ OwnedPassives
├─ ActiveTraits
├─ ActiveStatuses
├─ ContentTags
├─ EvolutionEligibility
└─ ActivatedSynergies

标签示例：

element.fire
element.ice
delivery.projectile
delivery.aura
damage.dot
mechanic.summon
mechanic.critical
weapon.magic
weapon.melee

## 7. 联动与进化

SynergyDefinition
├─ Conditions[]
│  ├─ OwnsContent
│  ├─ HasTagCount
│  ├─ SkillLevelAtLeast
│  ├─ StatAtLeast
│  └─ MapHasTag
└─ Outputs[]
   ├─ AddModifier
   ├─ UnlockOffer
   ├─ AddEffectOp
   ├─ TransformSkill
   └─ GrantTrait

EvolutionDefinition
├─ RequiredSkillId
├─ RequiredSkillLevel
├─ RequiredPassiveIds[]
├─ AdditionalConditions[]
├─ ResultSkillId
└─ ConsumePolicy

## 8. 地图

MapDefinition
├─ Id
├─ LocalizedNameKey
├─ RuntimeProviderId
├─ SceneAddress
├─ MapTags[]
├─ BoundsMode
├─ SeedRules
├─ EncounterScheduleId
├─ EnemyPoolId
├─ LootTableId
├─ EnvironmentModifiers[]
├─ VisualProfileId
├─ AudioProfileId
└─ UnlockConditionId

## 9. 遭遇表

EncounterSchedule
├─ Phases[]
│  ├─ StartTime
│  ├─ EndTime
│  ├─ SpawnBudgetCurve
│  ├─ SpawnIntervalCurve
│  ├─ EnemyEntries[]
│  ├─ EliteRules[]
│  └─ BossRules[]
└─ GlobalRules

## 10. 内容验证

构建前至少检查：

ID 格式与重复

引用缺失

内容包依赖缺失或循环

技能等级不连续

不可达进化条件

非法概率、负冷却、空掉落表

缺失本地化 Key

Placeholder 进入 Release

正式资源无来源记录

Map 无 Encounter

Enemy 无碰撞半径

状态或技能触发链可能无限递归

# 技能与效果模块规范

## 1. 设计目的

绝大多数新技能应通过已有模块组合完成。只有无法表达的新机制才增加 C# 模块。

## 2. 烘焙操作码

public struct EffectOp
{
    public EffectOpCode Code;
    public float Value0;
    public float Value1;
    public float Value2;
    public int Int0;
    public int Int1;
    public RuntimeContentIndex Reference0;
    public RuntimeContentIndex Reference1;
    public EffectOpFlags Flags;
}

作者数据在构建或内容烘焙时转换为 EffectOp[]。高频执行路径不反射 ScriptableObject 类型。

## 3. 注册表

ITriggerExecutor

ITargetingExecutor

IDeliveryExecutor

IEffectExecutor

IConditionEvaluator

IMapModule

注册表必须显式、可测试、无运行时程序集扫描。每种模块拥有稳定模块 ID。

## 4. 初始模块清单

### Trigger

Timer

OnHit

OnKill

OnDamageTaken

OnPickup

OnDistanceMoved

OnStatusApplied

### Targeting

Self

Nearest

Random

Circle

Cone

Line

Ring

RandomPointAroundPlayer

### Delivery

Instant

Projectile

Area

Aura

Orbit

### Effect

Damage

Heal

ApplyStatus

RemoveStatus

Knockback

Pull

ModifyStat

SpawnSecondarySkill

GrantShield

GainResource

## 5. 调用链保护

每个伤害包和技能触发上下文必须携带 ProcDepth、来源 ContentId 和调用链标记。达到上限后中止二次触发并写入诊断计数，避免无限递归。

## 6. 新模块准入

新增模块前必须回答：

1. 现有模块组合为何不能表达？

2. 新模块能否被至少两个未来内容复用？

3. 是否改变模拟管线顺序？

4. 是否影响存档格式或内容 Schema？

5. 是否需要 Burst/Jobs 兼容？

6. 是否有单元测试和性能测试？

新增模块需附 ADR 或 Change Request。

# 存档格式与迁移规范

## 1. 文件拆分

settings.json
profile.json
run_recovery.json

设置、长期档案和局内恢复分离，避免任一文件损坏导致全部数据丢失。

## 2. Profile 示例

{
  "schemaVersion": 3,
  "gameVersion": "0.1.0",
  "contentPacks": {
    "com.studio.base": "0.1.0"
  },
  "profileId": "...",
  "currencies": {},
  "unlockedContentIds": [],
  "metaUpgrades": {},
  "statistics": {},
  "lastWriteUtc": "..."
}

## 3. 强制要求

Schema 版本化

原子写入

临时文件

前一版本备份

校验和

显式迁移链

缺失内容容错

保存稳定 ContentId

不保存运行时索引

不保存 Unity Object 引用

本地保存不依赖 Steam

## 4. 接口

public interface ISaveStorage
{
    ValueTask<SaveReadResult> ReadAsync(
        string slot,
        CancellationToken cancellationToken);
 
    ValueTask<SaveWriteResult> WriteAtomicAsync(
        string slot,
        ReadOnlyMemory<byte> data,
        CancellationToken cancellationToken);
}

## 5. 迁移

每次 Schema 变化添加一个单向迁移：

v1 -> v2
v2 -> v3

禁止在加载器中堆积无法测试的条件分支。所有历史迁移必须有固定样本测试。

## 6. 内容缺失

当存档引用已删除内容：

保留原始 ID 供诊断。

使用明确的 Missing Content 结果，不抛出未处理异常。

对解锁项可忽略但记录警告。

对装备或局内恢复，按文档化规则替换、移除或终止恢复。

不静默映射到错误内容。

## 7. 云同步边界

Steam Cloud 是同步层，不是核心保存实现。平台层负责上传、下载、冲突检测和用户选择；ISaveStorage 仍然以本地原子文件为真值来源。